АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20 апреля 2020 года | пгт. Терней | № 245 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тернейском муниципальном районе на 2021 - 2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Тернейского муниципального района от 17.02.2014 № 47 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Тернейском муниципальном районе и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом Тернейского муниципального района, администрация Тернейского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тернейском муниципальном районе на 2021 - 2023 годы».

- Финансовому управлению (Нестеренко) при составлении проекта бюджета Тернейского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов предусмотреть расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тернейском муниципальном районе на 2021 - 2023 годы».

3. МКУ «Хозяйственное управление Тернейского муниципального района» (Ваткушев) обеспечить:

3.1. обнародование настоящего муниципального нормативного правового акта путём его размещения на официальном сайте администрации Тернейского муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети Интернет и рассылки в МКУ «Центральная районная библиотека» Тернейского муниципального района, в Тернейское отделение КГАУ «МФЦ Приморского края», администрациям городских и сельских поселений, образованных в границах Тернейского муниципального района;

3.2. опубликование в газете «Вестник Тернея» информационного сообщения о принятии настоящего постановления и способе его обнародования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня публикации в газете «Вестник Тернея» информационного сообщения, указанного в пункте 3.2 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тернейского муниципального района Гриценко В.В.

Глава Тернейского муниципального района                                             С.Н. Наумкин

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Тернейского муниципального района от 20.04.2020 № 245

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТЕРНЕЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2021 - 2023 ГОДЫ»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тернейском муниципальном районе на 2021 - 2023 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение администрации Тернейского муниципального района от 28.01.2020 № 10-р «О разработке муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тернейском муниципальном районе на 2021 - 2023 годы» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Тернейского муниципального района |
| Координатор Программы | Отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации Тернейского муниципального района |
| Разработчики Программы | Отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации Тернейского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | Целями Программы являются: - развитие систем тепло-, электроснабжения для надежного обеспечения потребителей энергоресурсами; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Тернейского муниципального района к 2023 году. Для достижения целей настоящей Программы поставлены задачи: - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тернейского муниципального района; - снижение затрат муниципальных учреждений Тернейского муниципального района на оплату потребляемых энергоресурсов; - повышение эффективности производства, передачи тепловой и электрической энергии за счет внедрения энергосберегающих технологий. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021-2023 годы, в один этап |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования бюджетных средств в текущих ценах – 12 864,53 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета Тернейского муниципального района – 7 400,53 тыс. руб.; за счет средств бюджета Приморского края – 5 464,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 1 631,22 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета Тернейского муниципального района – 443,22 тыс. руб.; за счет средств бюджета Приморского края – 1 188,00 тыс. руб.; 2022 год – 4 319,19 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета Тернейского муниципального района – 43,19 тыс. руб.; за счет средств бюджета Приморского края – 4 276,00 тыс. руб.; 2023 год – 6 914,12 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета Тернейского муниципального района – 6 914,12 тыс. руб.; за счет средств бюджета Приморского края – 0,00 тыс. руб. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Координатор программы несет ответственность за реализацию программы в целом и ежеквартально направляет в отдел экономики и планирования администрации Тернейского муниципального района отчет о ходе выполнения программных мероприятий. |
| Целевые индикаторы | 1. Степень износа сетей теплоснабжения. 2. Доля сверхнормативных потерь при транспортировке тепловой энергии. 3. Степень износа оборудования в муниципальных котельных. 4. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической деятельности | - повышение энергетической эффективности при производстве, передачи и потреблении энергетических ресурсов в Тернейском муниципальном районе; - повышение качества коммунальных услуг; - снижение расходов бюджета Тернейского муниципального района на оплату коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Тернейского муниципального района характеризуется высокой степенью физического износа основного и вспомогательного оборудования. 35% основных фондов муниципального энергетического хозяйства отслужили нормативные сроки и по причине их изношенности находятся в ветхом состоянии, что сопряжено с высокой степенью риска выхода из строя оборудования в осенне-зимний период. Следствием высокой степени физического износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия, увеличение аварийных ситуаций и инцидентов. Проблема воспроизводства основных фондов коммунального хозяйства не решена. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и повышенным потерям тепловой энергии в процессе производства и транспортировки энергоресурсов до потребителей.

С целью восстановления и недопущения увеличения физического износа систем коммунальной инфраструктуры, их нормативного содержания, разработана настоящая муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тернейском муниципальном районе на 2021 - 2023 годы».

- 2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- развитие систем тепло-, электроснабжения для надежного обеспечения потребителей энергоресурсами;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Тернейского муниципального района к 2023 году.

Для достижения целей настоящей Программы поставлены задачи:

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тернейского муниципального района;

- снижение затрат муниципальных учреждений Тернейского муниципального района на оплату потребляемых энергоресурсов;

- повышение эффективности производства, передачи тепловой и электрической энергии за счет внедрения энергосберегающих технологий.

- 3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы – 2021-2023 годы.

- 4. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансового обеспечения представлен в приложении к Программе.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов установленных в Программе показателей в рамках выделяемых из бюджета средств путем последовательного выполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования;

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы;

- корректировку Программы;

- ежегодное составление перечня мероприятий Программы, реализуемых в текущем году за счет средств всех источников финансирования, с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий год.

Корректировка Программы осуществляется:

- по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных мероприятий;

- по Программе в целом - на основании внесения новых мероприятий по энергосбережению.

- 6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования бюджетных средств в текущих ценах – 12 864,53 тыс. руб., из них:

за счет средств бюджета Тернейского муниципального района – 7 400,53 тыс. руб.;

за счет средств бюджета Приморского края – 5 464,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год – 1 631,22 тыс. руб., из них:

за счет средств бюджета Тернейского муниципального района – 443,22 тыс. руб.;

за счет средств бюджета Приморского края – 1 188,00 тыс. руб.;

2022 год – 4 319,19 тыс. руб., из них:

за счет средств бюджета Тернейского муниципального района – 43,19 тыс. руб.;

за счет средств бюджета Приморского края – 4 276,00 тыс. руб.;

2023 год – 6 914,12 тыс. руб., из них:

за счет средств бюджета Тернейского муниципального района – 6 914,12 тыс. руб.;

за счет средств бюджета Приморского края – 0,00 тыс. руб.

- 7. Управление реализацией

Программы и контроль за ходом ее исполнения

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Тернейского муниципального района в лице отдела жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации Тернейского муниципального района.

Отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации Тернейского муниципального района:

- организует реализацию Программы, в том числе обеспечивает взаимодействие между исполнителями мероприятий и координацию их действий по реализации Программы;

- осуществляет внесение изменений в Программу (по необходимости);

- несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- ежеквартально предоставляет в отдел экономики и планирования администрации Тернейского муниципального района информацию о реализации;

- до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики и планирования администрации Тернейского муниципального района доклад о ходе работ по реализации Программы в соответствии с требованиями, установленными в постановлении администрации Тернейского муниципального района от 17.02.2014 № 47 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Тернейском муниципальном районе и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Выбор исполнителя реализации программных мероприятий осуществляется на основе Федерального закона от 22.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем объявления открытого аукциона либо запроса котировок в электронном виде на выполнение работ согласно мероприятиям Программы.

8. Целевые индикаторы Программы

| Наименование показателя | ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень износа сетей теплоснабжения | % | 48 | 45 | 40 |
| Доля сверхнормативных потерь при транспортировке тепловой энергии | % | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
| Степень износа оборудования в муниципальных котельных | % | 43 | 40 | 35 |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями. | % | 40 | 60 | 80 |

- 9. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- повысить эффективность функционирования коммунальных систем;

- повысить качество коммунальных услуг;

- снизить сверхнормативные потери при передачи тепловой энергии;

- снизить расходы бюджета Тернейского муниципального района на оплату коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями.