Приложение № 2

к постановлению администрации

Тернейского муниципального округа

От 10.04.2023 № 395

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, БЛАГОУСТРАИВАЕМЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь с обелиском пгт Пластун, ул. Лермонтова, 28А | укладка брусчатки и бордюра, установка освещения, установка малых архитектурных форм | 2019 |
| 2 | Общественная территория Пластун, Пешеходная зона по пер. Школьный | укладка брусчатки и бордюра | 2019 |
| 3 | Общественный сквер пгт Пластун, ул. Лермонтова, 37 | укладка брусчатки и бордюра, установка освещения, укладка травм безопасного покрытия, установка скамей и урн | 2020 |
| 4 | Общественная территория Пластун, Пешеходная зона по ул. Лермонтова | укладка брусчатки и бордюра | 2020 |
| 5 | Общественный сквер пгт Пластун, ул. Комарова, 1А | отсыпка гравием, установка игровых элементов и спортивных уличных тренажеров, установка освещения, установка скамей и урн, укладка травм безопасного покрытия, установка ограждения | 2021 |
| 6 | Общественная территория Пластун, Пешеходная зона по ул. Гидростроителей | укладка брусчатки и бордюра | 2021 |
| 7 | Общественный сквер пгт Пластун, ул. Пушкина, 34 | отсыпка гравием, установка игровых элементов и спортивных уличных тренажеров, установка освещения, установка скамей и урн, укладка травм безопасного покрытия, установка ограждения | 2021 |
| 8 | Общественная территория Пластун, Пешеходная зона по ул. Студенческая | укладка брусчатки и бордюра | 2022 |
| 9 | Сквер пгт Терней, ул. Комсомольская, д. 41А | устройство мягкого покрытия на игровой площадке в сквере | 2019 |
| 10 | Общественная территория пгт Терней, ул. 50 лет Октября, 12, 14 | устройство игрового комплекса, установка скамеек, отсыпка, планировка и ограждение территории | 2019 |
| 11 | Общественная территория пгт Терней, ул. Юбилейная, д. 6 | устройство игрового комплекса, установка уличной мебели (стол, скамья), установка уличных тренажеров, отсыпка, планировка и ограждение территории | 2019 |
| 12 | Общественная территория пгт Терней, ул. Есенина, 10 | устройство игрового комплекса, установка уличных тренажеров, установка урн, скамеек, отсыпка, планировка и ограждение территории | 2020 |
| 13 | Общественная территория пгт Терней, ул. Ивановская | ремонт уличного освещения (мероприятия по реконструкции уличного освещения: окраска опор, замена отдельных элементов воздушных линий электропередач) | 2021 |
| 14 | Общественная территория пгт Терней, ул. 50 лет Октября | ремонт уличного освещения (мероприятия по реконструкции уличного освещения: окраска опор, замена отдельных элементов воздушных линий электропередач) | 2022 |
| 15 | Общественная территория пгт Терней, ул. Партизанская | ремонт уличного освещения (мероприятия по реконструкции уличного освещения: окраска опор, замена отдельных элементов воздушных линий электропередач) | 2022 |
| 16 | Общественная территория пгт Терней, ул. Набережная | отсыпка, планировка, бетонирование прогулочной зоны, устройство уличного освещения, установка лавочек и малых архитектурных форм | 2021 |
| 17 | Общественная территория пгт Терней, ул. Партизанская, 71 | устройство автомобильной стоянки (отсыпка, планировка, бетонирование) | 2021 |
| 18 | Общественная территория пгт Терней, ул. Арсеньева | отсыпка и планировка территории, обустройство водоисточника (выкладка камнем), установка уличной мебели (скамья, беседка) | 2022 |
| 19 | Общественная территория пгт Терней, ул. Ивановская, 84 | устройство детской познавательной, оздоровительной площадки (отсыпка, планировка, ограждение территории, установка беседки, установка уличной мебели) | 2022 |
| 20 | Парковая зона, пгт Терней, ул. Партизанская, 70 | Бетонирование пешеходной дорожки, обустройство "Тропы здоровья, устройство беседки для игры в настольный теннис, столов для игры в шахматы | 2023 |
| 21 | Общественная территория пгт Терней, ул. Есенина, 2 | Устройство детского игрового комплекса, установка уличных тренажеров, установка урн, скамеек, отсыпка планировка, ограждение, освещение территории | 2023 |
| 22 | Общественная территория с. Малая Кема, ул. Спортивная, 10 | обустройство спортивной площадки "Воркаут", установка уличных тренажеров, отсыпка, планировка, ограждение и освещение территории, установка скамей, урн | 2024 |
| 23 | Общественная территория с. Самарга, ул. Береговая, 15 | обустройство спортивной площадки "Воркаут", установка уличных тренажеров, отсыпка, планировка, ограждение и освещение территории, установка скамей, урн, | 2024 |
| 24 | Общественная территория пгт Пластун, ул. Лермонтова, 37 | укладка брусчатки и бордюра, установка освещения, установка скамей и урн | 2024 |
| 25 | Общественная территория с Перетычиха, ул. Школьная, 34 | обустройство спортивной площадки "Воркаут", установка уличных тренажеров, отсыпка, планировка, ограждение и освещение территории, установка скамей, урн | 2025 |
| 26 | Общественная территория с. Агзу, ул. Яблонского, 6 | обустройство спортивной площадки "Воркаут", установка уличных тренажеров, отсыпка, планировка, ограждение и освещение территории, установка скамей, урн | 2025 |
| 27 | Общественная территория пгт Пластун, ул. Комарова, 2А | отсыпка гравием, установка спортивных уличных тренажеров, установка ограждения | 2025 |
| 28 | Общественная территория пгт Терней, ул. 50 лет Октября, 14 | отсыпка, планировка, установка детского игрового комплекса, спортивных уличных тренажеров, установка ограждения, скамей, урн | 2025 |
| 29 | Общественная территория с. Максимовка, ул. Лесная, 2 | обустройство спортивной площадки "Воркаут", установка уличных тренажеров, отсыпка, планировка, ограждение и освещение территории, установка скамей, урн | 2025 |
| 30 | Общественная территория с. Перетычиха, ул. Школьная, 34 | Обустройство видовой площадки (отсыпка планировка, установка ограждения, освещения, скамей, урн) | 2025 |
| 31 | Общественная территория с. Усть-Соболевка, ул. Школьная, 4 | обустройство спортивной площадки "Воркаут", установка уличных тренажеров, отсыпка, планировка, ограждение и освещение территории, установка скамей, урн | 2025 |
| 32 | Общественная территория пгт Терней, ул. Набережная | устройство пешеходной зоны (отсыпка, планировка территории, оборудование пешеходных дорожек, установка скамей, урн | 2026 |
| 33 | Общественная территория пгт Светлая, ул. Арсеньева, 4 | обустройство детской игровой площадки, отсыпка, планировка, ограждение и освещение территории, установка скамей, урн | 2026 |
| 34 | Общественная территория пгт Светлая, ул. Школьная, 27 | отсыпка, планировка территории, укладка тротуарной плитки и бордюров, установка освещения, скамей урн | 2026 |
| 35 | Общественная территория с. Амгу, ул. Молодежная, 21а | планировка территории, устройство мягкого покрытия, устройство спортивной площадки "Воркаут", установка освещения, ограждения, видеонаблюдения, скамей, урн | 2027 |
| 36 | Общественная территория с. Амгу, ул. Молодежная, 1 | отсыпка, планировка территории, бетонирование пешеходных дорожек, установка освещения, видеонаблюдения, скамей, урн, установка МАФов, озеленение территории | 2027 |
| 37 | Общественная территория пгт Пластун, ул. Лермонтова, 28А | укладка брусчатки и бордюра, установка освещения, установка скамей и урн | 2027 |
| 38 | Общественная территория пгт Пластун, ул. Октябрьская, 2 | Обустройство видовой площадки (отсыпка планировка, установка ограждения, освещения, скамей, урн) | 2027 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Тернейского муниципального округа

От 10.04.2023 № 395

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, БЛАГОУСТРАИВАЕМЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"

на 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Парковая зона, пгт Терней, ул. Партизанская, 70 | Бетонирование пешеходной дорожки, обустройство "Тропы здоровья, устройство беседки для игры в настольный теннис, столов для игры в шахматы | 2023 |
| 2 | Общественная территория пгт. Терней, ул. Есенина, 2 | Устройство детского игрового комплекса, установка уличных тренажеров, установка урн, скамеек, отсыпка планировка, ограждение, освещение территории | 2023 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Тернейского муниципального округа

От 10.04.2023 № 395

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, БЛАГОУСТРАИВАЕМЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"

на 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общественная территория с. Малая Кема, ул. Спортивная, 10 | обустройство спортивной площадки "Воркаут", установка уличных тренажеров, отсыпка, планировка, ограждение и освещение территории, установка скамей, урн | 2024 |
| 2 | Общественная территория с. Самарга, ул. Береговая, 15 | обустройство спортивной площадки "Воркаут", установка уличных тренажеров, отсыпка, планировка, ограждение и освещение территории, установка скамей, урн, | 2024 |
| 3 | Общественная территория пгт. Пластун, ул. Лермонтова, 37 | укладка брусчатки и бордюра, установка освещения, установка скамей и урн | 2024 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Тернейского муниципального округа

От 10.04.2023 № 395

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, БЛАГОУСТРАИВАЕМЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"

на 2025 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общественная территория с. Перетычиха, ул. Школьная, 34 | обустройство спортивной площадки "Воркаут", установка уличных тренажеров, отсыпка, планировка, ограждение и освещение территории, установка скамей, урн | 2025 |
| 2 | Общественная территория с. Агзу, ул. Яблонского, 6 | обустройство спортивной площадки "Воркаут", установка уличных тренажеров, отсыпка, планировка, ограждение и освещение территории, установка скамей, урн, | 2025 |
| 3 | Общественная территория пгт. Пластун, ул. Комарова, 2А | отсыпка гравием, установка спортивных уличных тренажеров, установка ограждения | 2025 |
| 4 | Общественная территория пгт. Терней, ул. 50 лет Октября, 14 | отсыпка, планировка, установка детского игрового комплекса, спортивных уличных тренажеров, установка ограждения, скамей, урн | 2025 |
| 5 | Общественная территория с. Максимовка, ул. Лесная, 2 | обустройство спортивной площадки "Воркаут", установка уличных тренажеров, отсыпка, планировка, ограждение и освещение территории, установка скамей, урн, | 2025 |
| 6 | Общественная территория с. Перетычиха, ул. Школьная, 34 | Обустройство видовой площадки (отсыпка планировка, установка ограждения, освещения, скамей, урн) | 2025 |
| 7 | Общественная территория с. Усть-Соболевка, ул. Школьная, 4 | обустройство спортивной площадки "Воркаут", установка уличных тренажеров, отсыпка, планировка, ограждение и освещение территории, установка скамей, урн, | 2025 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Тернейского муниципального округа

От 10.04.2023 № 395

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, БЛАГОУСТРАИВАЕМЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"

на 2026 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общественная территория пгт. Терней, ул. Набережная | устройство пешеходной зоны (отсыпка, планировка территории, оборудование пешеходных дорожек, установка скамей, урн | 2026 |
| 2 | Общественная территория пгт. Светлая, ул. Арсеньева, 4 | обустройство детской игровой площадки, отсыпка, планировка, ограждение и освещение территории, установка скамей, урн | 2026 |
| 3 | Общественная территория пгт. Светлая, ул. Школьная, 27 | отсыпка, планировка территории, укладка тротуарной плитки и бордюров, установка освещения, скамей урн | 2026 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Тернейского муниципального округа

От 10.04.2023 № 395

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, БЛАГОУСТРАИВАЕМЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"

на 2027 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общественная территория с. Амгу, ул. Молодежная, 21а | планировка территории, устройство мягкого покрытия, устройство спортивной площадки "Воркаут", установка освещения, ограждения, видеонаблюдения, скамей, урн | 2027 |
| 2 | Общественная территория с. Амгу, ул. Молодежная, 1 | отсыпка, планировка территории, бетонирование пешеходных дорожек, установка освещения, видеонаблюдения, скамей, урн, установка МАФов, озеленение территории | 2027 |
| 3 | Общественная территория пгт. Пластун, ул. Лермонтова, 28А | укладка брусчатки и бордюра, установка освещения, установка скамей и урн | 2027 |
| 4 | Общественная территория пгт. Пластун, ул. Октябрьская, 2 | Обустройство видовой площадки (отсыпка планировка, установка ограждения, освещения, скамей, урн) | 2027 |