АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

КОПИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

| октября 2021 года | пгт. Терней | № |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального округа

на период 2022-2024 годы»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тернейского муниципального округа, во исполнение распоряжения администрации Тернейского муниципального района от 19.10.2021 года № 226-р «О разработке муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального района на период 2022-2024 годы», постановлением администрации Тернейского муниципального района от 17.02.2014 № 47 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Тернейском муниципальном районе и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» в целях поддержания муниципального жилищного фонда в состоянии пригодном для проживания, Администрация Тернейского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального округа на период 2022-2024 годы» (приложение № 1).

2.  Утвердить Порядок формирования и использования средств в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального округа на период 2022-2024 годы» (приложение № 2).

3. МКУ «Хозяйственное управление Тернейского муниципального района» (Виноградова) обеспечить:

3.1 обнародование настоящего муниципального нормативного правового акта путём его размещения на официальном сайте администрации Тернейского муниципального округа в информационно- телекоммуникационной сети Интернет и рассылки в МКУ «Центральная районная библиотека» Тернейского муниципального округа;

3.2 опубликование в газете «Вестник Тернея» информационного сообщения о принятии настоящего постановления и способе его обнародования.

- 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня публикации в газете «Вестник Тернея» информационного сообщения, указанного в пункте 2.2 настоящего постановления.

Глава Тернейского муниципального округа                                          С.Н. Наумкин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тернейского муниципального округа

от       .10.2021 № ____

# Муниципальная   программа

«Капитальный ремонт муниципального жилищного

фонда Тернейского муниципального округа

на период 2022-2024 годы»

пгт. Терней

2021

# ПАСПОРТ

# муниципальной программы

# «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального округа на период 2022-2024 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального округа на период 2022-2024 годы» (далее Программа). |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке | Распоряжение администрации Тернейского муниципального округа от 19.10.2021 № 226-р «О разработке муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального района на период 2022-2024 годы». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Тернейского муниципального округа. |
| Координатор Программы | Отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации Тернейского муниципального округа. |
| Разработчик Программы | Отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации Тернейского муниципального округа |
| Цели и задачи Программы | Цели: - обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального округа и повышение эффективности эксплуатации. Задачи: - проведению капитального ремонта жилищного фонда. |
| Сроки реализации Программы | 2022-2024 годы. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования мероприятий программы составляет 11 753 136,80 руб., из них - за счет бюджета Тернейского муниципального округа- 11 753 136,80 руб., в том числе по годам: 2022 год – 3 753 136,80 руб. 2023 год – 4 000 000,00 руб. 2024 год – 4 000 000,00 руб.» - за счет добровольного пожертвования – 175 000,00 рублей, в том числе по годам: 2022 год – 250 000,00 руб. 2023 год – 0,00 руб. 2024 год – 0,00 руб. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации Тернейского муниципального округа является координатором Программы и осуществляет текущее управление и контроль за исполнением мероприятий. Управление Программой предусматривает совокупность скоординированных действий, призванных обеспечить реализацию Программы, контроль и анализ ее выполнения, корректировку Программы в случае необходимости, анализ и оценку конечных результатов реализации Программы. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы координатор Программы ежеквартально готовит отчёт о ходе выполнения программных мероприятий. |
| Целевые индикаторы | Сохранение муниципального жилого фонда: - проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - снижение уровня физического износа муниципального жилищного фонда; - увеличения сроков эксплуатации жилищного фонда Тернейского муниципального округа и обеспечение безопасности проживания граждан. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.

Программа разработана исходя из требований Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».

Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния и уровня физического износа муниципального жилищного фонда, требующего выборочного капитального ремонта. В целях эффективной эксплуатации муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального округа, поддержания его эксплуатационного ресурса, создания безопасных условий для проживания граждан.

С целью восстановления и недопущения увеличения уровня физического износа муниципального жилого фонда Тернейского муниципального округа, разработана программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального округа на период 2022-2024 годы».

- Цели и задачи Программы.

Целями Программы являются:

- обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального округа и повышение эффективности эксплуатации.

Для достижения целей поставлена задача по проведению капитального ремонта жилищного фонда.

- Сроки реализации Программы.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается выполнить в течение 2022-2024 годов.

# 4. Перечень мероприятий Программы.

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансирования представлен в приложении к Программе.

- Механизм реализации Программы.

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов установленных в программе показателей в рамках, выделяемых из бюджета Тернейского муниципального округа средств путем последовательного выполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования;

- корректировку Программы.

Ежегодное составление перечня мероприятий, с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий год.

Корректировка Программы осуществляется:

- по отдельным мероприятиям;

- на основании поступления заявлений граждан и заявок и предложений от исполнителя программных мероприятий;

-по Программе в целом - на основании внесенных мероприятий.

Формирование и использование средств в целях реализации Программы проводится на основании Порядка формирования и использования средств в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда   Тернейского муниципального округа на период 2022-2024 годы», согласно приложению № 2 к Постановлению.

- Ресурсное обеспечение программы.

Объем финансирования мероприятий программы составляет 11 753 136,80 руб., из них

- за счет бюджета Тернейского муниципального округа- 11 753 136,80 руб., в том числе по годам:

2022 год – 3 753 136,80 руб.

2023 год – 4 000 000,00 руб.

2024 год – 4 000 000,00 руб.»

- за счет добровольного пожертвования – 175 000,00 рублей, в том числе по годам:

2022 год – 250 000,00 руб.

- год– 0,00 руб.

2024 год – 0,00 руб

- Управление реализацией

Программы и контроль за ходом ее исполнения.

Координатор Программы (Отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации Тернейского муниципального округа) осуществляет текущее управление и контроль за реализацией Программы, в том числе:

- организует реализацию Программы, в том числе обеспечивает взаимодействие между исполнителями мероприятий и координацию их действий по реализации Программы;

- ведет реестр проведения ремонтных работ;

- несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- предоставляет разработчику Программы информацию для внесения изменений в Программу;

- ежеквартально предоставляет в отдел экономики администрации Тернейского муниципального округа доклад о ходе работ по реализации Программы в соответствии с требованиями, у установленными в постановлении администрации Тернейского муниципального района от 17.02.2014 № 47 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Тернейском муниципальном районе и Порядка проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Выбор исполнителя реализации программных мероприятий осуществляется на основе Федерального закона от 22.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Целевые индикаторы Программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество жилых помещений, в которых произведен капитальный ремонт | шт. | 10 | 10 | 10 |

9. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация программы позволит:

- обеспечить сохранность муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального округа;

- повысить эффективность эксплуатации муниципального жилищного фонда.

Приложение

к муниципальной программе «Капитальный

ремонт муниципального жилищного фонда

Тернейского муниципального округа на

период 2022-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость работ по реализации мероприятий, тыс. руб. | Источники финансирования |  |  | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 2022-2024 годы | 12 000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | Бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (Отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации Тернейского муниципального округа) |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тернейского муниципального округа

от       .10.2021 № _____

ПОРЯДОК

формирования и использования средств в целях реализации

мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального

жилищного фонда Тернейского муниципального округа на период 2022-2024 годы»

1. Общие положения

# 1.1  Порядок формирования и использования средств в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  Тернейского муниципального округа на период 2022-2024 годы» (далее Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тернейского муниципального округа.

2. Источники денежных средств, порядок их использования

2.1. Источником средств для осуществления мероприятий программы являются средства бюджета Тернейского муниципального округа.

2.2. Денежные средства используются для финансирования затрат по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального округа, согласно перечню работ (Приложение к Порядку).

2.3. Денежные средства, направленные на реализацию Программы, расходуются исключительно в соответствии с пунктом 2.2. Порядка.

2.4.  Поступившие, от нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального округа обращения о проведении капитального ремонта и признанию жилых помещений непригодными для проживания подлежат рассмотрению комиссией при администрации Тернейского муниципального округа.

2.5. На основании Акта обследования жилого помещения, подписанного членами комиссии при администрации Тернейского муниципального округа, глава Тернейского муниципального округа принимает решение в форме постановления:

- о признании жилого помещения непригодным для проживания, проведении капитального ремонта жилого помещения и включении объекта в реестр по проведению ремонтных работ;

-  об отказе в признании жилого помещения непригодным для проживания и отказе в   проведении капитального ремонта.

2.6. На основании принятых решений разрабатываются мероприятия для включения их в муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда   Тернейского муниципального округа на период 2022-2024 годы».

|  | Приложение к Порядку формирования и использования средств в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального округа на 2022-2024 годы» |
| --- | --- |

Перечень работ по проведению капитального ремонта

муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального округа

- Обследование жилых зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда) и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).

- Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов), а также замена отдельных элементов несущих стен, восстановление отдельных элементов фундаментов.

- Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (перепланировка с учетом разукрупнения многокомнатных квартир; устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучшения инсоляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь); замена печного отопления центральным с устройством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов; крышных и иных автономных источников теплоснабжения; переоборудование печей для сжигания в них газа или угля; оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м., устройством газоходов, водоподкачек, бойлерных; полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т.д., и запретом на установку стальных труб); установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов; устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления в домах с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 15 м и выше; перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка домофонов, электрических замков, устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация лифтов, отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования; благоустройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных сараев, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок).

- Ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий до 50%.

- Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта жилых зданий с полной или частичной заменой перекрытий и перепланировкой.

- Технический надзор в случаях, когда в органах местного самоуправления, организациях, созданы подразделения по техническому надзору за капитальным ремонтом жилищного фонда.

- Ремонт встроенных помещений в зданиях.