

Контрольно-счетная комиссия

Тернейского муниципального округа

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 сентября 2023 г. |  | № 46-Э |

по проекту постановления администрации Тернейского муниципального округа «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории на территории Тернейского муниципального округа на 2024-2030 годы».

Настоящее заключение на проект постановления администрации Тернейского муниципального округа «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории на территории Тернейского муниципального округа на 2024-2030 годы» (далее – Программа) подготовлено Контрольно-счетной комиссией Тернейского муниципального округа на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 8 Положения о Контрольно-счетной комиссии Тернейского муниципального округа, утвержденное решением Думы Тернейского муниципального округа от 24.11.2021 № 290.

Для подготовки заключения использованы следующие нормативно-правовые акты: Бюджетный Кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Положение о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ их формирования и реализации в Тернейском муниципальном районе и Порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденное постановлением администрации Тернейского муниципального района № 47 от 17.02.2014г. (далее – Порядок разработки МП).

Программа рассмотрена на предмет соответствия БК РФ, Порядку разработки МП и иным нормативным правовым актам, регламентирующим сферу реализации Программы.

Проект постановления администрации Тернейского муниципального округа об утверждении муниципальной программы с пояснительной запиской предоставлен в Контрольно-счетную комиссию 31.08.2023. Исправленный вариант 15.09.2023.

Разработчик и координатор программы отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации Тернейского муниципального округа Приморского края. В соответствии с пунктом 1.2 Порядка разработки МП муниципальным заказчиком Программы является администрация Тернейского муниципального округа Приморского края.

Согласно паспорта Программы цели программы:

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, создание комфортных и безопасных условий, повышение качества обслуживания и уровня жизни населения;

- обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта экстренных служб к жилым домам.

Для реализации данных целей, предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение безопасности дорожного и пешеходного движения путем ремонта существующих автодорог, совершенствования дорожной обстановки, а также всех подъездных дорог к медицинским, образовательным и культурным учреждениям;

- обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования всех видов пассажирского транспорта;

- повышение уровня обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок и обеспечение удовлетворения социально обусловленных и жизненно необходимых потребностей граждан в транспортных перемещениях.

Программу планируется реализовать в 2024-2030 годы. Программой предусмотрено исполнение трех основных мероприятий:

- мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- мероприятия по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- мероприятия по безопасности дорожного движения.

Источник финансирования мероприятий Программы согласно паспорту – за счет средств бюджета Тернейского муниципального округа, за счет иных источников по фактическому поступлению средств, добровольных, благотворительных пожертвований.

Финансово-экономическое обоснование объемов финансирования программных мероприятий на 2024-2030 годы представлено в виде локально-сметных расчетов планируемых затрат с применением индекса дефлятора.

Ошибки, допущенные в расчетах объемов финансирования программы исправлены.

Общий объем финансирования, на реализацию Программы согласно паспорту, составит **383 818 264,44** руб. из них **231 115 213,27** руб. за счет средств бюджета округа, **152 703 051,17** руб. за счет средств краевого бюджета. Планируемый объем финансирования в разрезе мероприятий, по годам представлен в таблице 1 (Приложение к заключению).

**Выводы.**

Представленная Программа соответствует целям решения вопросов местного значения и полномочиям, определенным Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Для реализации мероприятий Программы планируемый объем финансирования в 2024 г. составит **182 184 051,17** руб. из них **29 481 000,00** руб. средств бюджета округа, руб. **152 703 051,17** руб. средств краевого бюджета. При разработке проекта бюджета Тернейского муниципального округа на 2024 и плановый период 2025-2026 год необходимо предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию данной Программы.

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Тернейского муниципального округа О.С. Тарасова

Ведущий инспектор Контрольно-счетной комиссии

Тернейского муниципального округа В.А. Евстифеева

Приложение к Заключению от 15 сентября 2023 № 46-Э

Таблица 1. Планируемый объем финансирования в разрезе мероприятий по годам (руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Объем финансирования | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | Итого по мероприятиям по годам | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| 1 | **Основное мероприятие: мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** |  | **15 014 656,80** | | **18 238 185,11** | | **24 090 146,00** | | **18 533 854,39** | | **18 932 522,21** | | **19 350 326,06** | | **19 788 184,53** | | **133 947 875,10** | |
| 1.1 | *Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Терней ТМО* | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 2 500 000,00 | | 2 620 000,00 | | 2 745 760,00 | | 2 877 556,48 | | 3 015 679,19 | | 3 160 431,79 | | 3 312 132,52 | | 20 231 559,98 | |
| Тернейский тер. отдел | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2 | *Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Пластун ТМО* | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 2 500 000,00 | | 2 620 000,00 | | 2 745 760,00 | | 2 877 556,48 | | 3 015 679,19 | | 3 160 431,79 | | 3 312 132,52 | | 20 231 559,98 | |
| Пластунский тер. отдел | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3 | *Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Светлая ТМО* | Светлинский тер. отдел | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 524 000,00 | | 549 152,00 | | 575 511,30 | | 603 135,84 | | 632 086,36 | | 3 883 885,50 | |
| 1.4 | *Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Амгу, с. Максимовка, с. Усть-Соболевка ТМО* | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 5 397 737,09 | | 5 656 828,47 | | 5 928 356,24 | | 6 212 917,34 | | 6 511 137,37 | | 6 823 671,96 | | 7 151 208,22 | | 43 681 856,69 | |
| 1.5 | *Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Малая-Кема ТМО* | Тернейский тер. отдел | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 524 000,00 | | 549 152,00 | | 575 511,30 | | 603 135,84 | | 632 086,36 | | 3 883 885,50 | |
| 1.6 | *Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Перетычиха, с. Единка, с. Самарга, с. Агзу ТМО* | Самаргинский тер. отдел | 350 000,00 | | 300 000,00 | | 314 400,00 | | 329 491,20 | | 345 306,78 | | 361 881,50 | | 379 251,82 | | 2 380 331,30 | |
| 1.7 | *Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в Амгу-Максимовка* | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 1 053 000,00 | | 1 103 544,00 | | 1 156 514,11 | | 1 212 026,79 | | 1 270 204,08 | | 1 331 173,87 | | 1 395 070,22 | | 8 521 533,07 | |
| 1.8 | *Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них ТМО* | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 2 213 919,71 | | 4 937 812,64 | | 10 151 355,65 | | 3 926 002,10 | | 3 623 493,00 | | 3 306 463,47 | | 2 974 216,51 | | 31 133 263,08 | |
| 2 | ***Основное мероприятие:* мероприятия по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе за счет:** |  | **161 089 394,37** | | **9 927 374,89** | | **15 018 016,88** | | **8 330 744,51** | | **8 191 663,06** | | **8 045 905,68** | | **7 893 151,95** | | **218 496 251,34** | |
| ***МБ*** |  | **8 386 343,20** | | **9 927 374,89** | | **15 018 016,88** | | **8 330 744,51** | | **8 191 663,06** | | **8 045 905,68** | | **7 893 151,95** | | **65 793 200,17** | |
| ***КБ*** |  | **152 703 051,17** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **152 703 051,17** | |
| 2.1 | *Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ТМО* | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 2 131 710,41 | | 5 185 812,64 | | 10 096 859,64 | | 3 926 002,11 | | 3 623 493,00 | | 3 306 463,47 | | 2 974 216,52 | | 31 244 557,79 | |
| 2.2 | *Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Ивановская в пгт. Терней (от жилого д.№61 до д.62 по ул. Ивановская),в том числе за счет:* | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 1 265 639,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 265 639,40 | |
| *МБ* | 12 656,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 12 656,40 | |
| *КБ* | 1 252 983,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 252 983,00 | |
| 2.3 | *Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Заводская в пгт. Терней (от жилого д.№8 по ул. Солнечная до краевой трассы Терней-Малая Кема), в том числе за счет:* | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 6 379 016,16 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6 379 016,16 | |
| *МБ* | 63 790,16 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 63 790,16 | |
| *КБ* | 6 315 226,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6 315 226,00 | |
| 2.4 | *Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Самарга, с. Перетычиха, с. Агзу ТМО* | Самаргинский тер. отдел | 400 000,00 | | 400 000,00 | | 419 200,00 | | 439 321,60 | | 460 409,04 | | 482 508,67 | | 505 669,09 | | 3 107 108,40 | |
| 2.5 | *Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Терней ТМО* | Тернейский тер. отдел | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 524 000,00 | | 549 152,00 | | 575 511,30 | | 603 135,84 | | 632 086,36 | | 3 883 885,50 | |
| Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 3 500 000,00 | |
| 2.6 | *Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Пластун ТМО* | Пластунский тер. отдел | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 524 000,00 | | 549 152,00 | | 575 511,30 | | 603 135,84 | | 632 086,36 | | 3 883 885,50 | |
| Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 3 500 000,00 | |
| 2.7 | *Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Амгу, с. Максимовка, с. Усть-Соболевка ТМО* | Амгунский тер. отдел | 300 000,00 | | 300 000,00 | | 314 400,00 | | 329 491,20 | | 345 306,78 | | 361 881,50 | | 379 251,82 | | 2 330 331,30 | |
| 2.8 | *Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Малая-Кема ТМО* | Пластунский тер. отдел | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 524 000,00 | | 549 152,00 | | 575 511,30 | | 603 135,84 | | 632 086,36 | | 3 883 885,50 | |
| 2.9 | *Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Светлая ТМО* | Светлинский тер. отдел | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 524 000,00 | | 549 152,00 | | 575 511,30 | | 603 135,84 | | 632 086,36 | | 3 883 885,50 | |
| 2.10 | *Ремонт мостовых сооружений в пгт. Терней ТМО* | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 209 600,00 | | 219 660,80 | | 230 204,52 | | 241 254,34 | | 252 834,54 | | 1 553 554,20 | |
| 2.11 | *Ремонт мостовых сооружений в пгт. Пластун ТМО* | Пластунский тер. отдел | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 209 600,00 | | 219 660,80 | | 230 204,52 | | 241 254,34 | | 252 834,54 | | 1 553 554,20 | |
| 2.12 | *Ремонт автомобильной дороги Амгу-Максимовка км 29-34 в ТМО ПК (ремонт мостов на км 30+000, км 31+400, км 32+300, труб на км 30+600, км 30+900, км 32+800, км 33+500), в том числе за счет:* | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 146 600 850,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 146 600 850,68 | |
| *МБ* | 1 466 008,51 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 466 008,51 | |
| *КБ* | 145 134 842,17 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 145 134 842,17 | |
| 2.13 | *Ремонт пешеходного тротуара по ул. Партизанская ТМО* | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 612 177,72 | | 641 562,25 | | 672 357,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 926 097,21 | |
| 3 | ***Основное мероприятие: мероприятия по безопасности дорожного движения*** |  | **6 080 000,00** | | **3 737 440,00** | | **3 916 837,12** | | **4 104 845,30** | | **4 301 877,88** | | **4 508 368,03** | | **4 724 769,67** | | **31 374 138,00** | |
| 3.1 | *Содержание и ремонт пешеходных переходов и тротуаров в пгт. Терней ТМО* | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 990 000,00 | | 1 037 520,00 | | 1 087 320,96 | | 1 139 512,37 | | 1 194 208,96 | | 1 251 530,99 | | 1 311 604,48 | | 8 011 697,76 | |
| 3.2 | *Содержание и ремонт пешеходных переходов и тротуаров в пгт. Пластун ТМО* | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 990 000,00 | | 1 037 520,00 | | 1 087 320,96 | | 1 139 512,37 | | 1 194 208,96 | | 1 251 530,99 | | 1 311 604,48 | | 8 011 697,76 | |
| 3.3 | *Содержание сети уличного освещения на дорогах общего пользования в пгт. Пластун ТМО* | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 650 000,00 | | 681 200,00 | | 713 897,60 | | 748 164,68 | | 784 076,59 | | 821 712,27 | | 861 154,45 | | 5 260 205,59 | |
| 3.4 | *Содержание и ремонт сети уличного освещения на дорогах общего пользования в пгт. Терней, населённых пунктах ТМО* | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 650 000,00 | | 681 200,00 | | 713 897,60 | | 748 164,68 | | 784 076,59 | | 821 712,27 | | 861 154,45 | | 5 260 205,59 | |
| 3.5 | *Устройство уличного освещения в пгт. Пластун ТМО* | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 1 000 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 000 000,00 | |
| 3.6 | *Устройство уличного освещения в пгт. Терней ТМО* | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 1 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 500 000,00 | |
| 3.7 | *Содержание уличного освещения на территории ТМО* | Амгунский тер. отдел | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 104 800,00 | | 109 830,40 | | 115 102,26 | | 120 627,17 | | 126 417,27 | | 776 777,10 | |
| Самаргинский тер. отдел | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 104 800,00 | | 109 830,40 | | 115 102,26 | | 120 627,17 | | 126 417,27 | | 776 777,10 | |
| Светлинский тер. отдел | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 104 800,00 | | 109 830,40 | | 115 102,26 | | 120 627,17 | | 126 417,27 | | 776 777,10 | |
| **Итого по Программе:** | | | | **182 184 051,17** | | **31 903 000,00** | | **43 025 000,00** | | **30 969 444,20** | | **31 426 063,15** | | **31 904 599,77** | | **32 406 106,15** | | **383 818 264,44** | |
| **в том числе за счет: МБ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **231 115 213,27** | |
| **КБ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **152 703 051,17** | |