- Контрольно-счетная комиссия

- Тернейского муниципального округа

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

| 21 ноября 2023 г. | № 66 - Э |
| --- | --- |
| на проект постановления администрации Тернейского муниципального округа о внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории Тернейского муниципального округа на 2021-2023 годы» |  |

Экспертиза проекта постановления подготовлена Контрольно-счетной комиссией Тернейского муниципального округа Приморского края (далее – Контрольно-счетная комиссия) на основании п. 2 ст. 157  Бюджетного кодекса РФ, статьи 9 Федерального закона от 7.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 8 Положения о Контрольно-счетной комиссии Тернейского муниципального округа Приморского края, утвержденное решением Думы Тернейского муниципального округа от 24.11.2021 № 290.

Для подготовки заключения использованы:

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Решение Думы Тернейского муниципального округа от 20.12.2022 № 395 «Об утверждении бюджета Тернейского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с изм. от 14.11.2023 № 472 (далее – Решение о бюджете);

-Положение о Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Тернейском муниципальном районе и Порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденное постановлением администрации Тернейского муниципального района № 47 от 17.02.2014 года (далее – Порядок разработки, утверждения и реализации МП);

- Муниципальная программа «Модернизация дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории Тернейского муниципального округа на 2021-2023 годы», утв. постановлением администрации Тернейского муниципального района от 29.09.2020 № 582 (далее – Программа).

Программа рассмотрена на предмет соответствия БК РФ, Порядку разработки, утверждения и реализации МП и иным нормативным правовым актам, регламентирующим сферу реализации Программы. Проект постановления с пояснительной запиской представлен в Контрольно-счетную комиссию 16.11.2023.

Выводы по результатам настоящей экспертизы проекта постановления сформированы на основании представленной информации.

Экспертизой проекта постановления установлено, общий объем финансирования Программы на 2023 год остается без изменений в размере 168 184 904,84 руб., из них в том числе 133 912 282,94 руб. за счет средств краевого бюджета, 34 272 621,90 руб. за счет средств местного бюджета.

Проектом постановления предлагается внести изменение в финансирования программных мероприятий, за счет внутреннего перераспределения бюджетных ассигнований.

По мероприятию: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Малая Кема Тернейского муниципального округа, финансирование увеличено на 100 000,00 руб., плановые назначения составят 200 000,00 руб. средств бюджета округа.

По основному мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» финансирование снижено на 1 299 872,86 руб. за счет средств местного бюджета, плановые назначения составят 145 234 555,96 руб. (133 912 282,94 руб. КБ; 11 322 273,02 руб. МБ) из них по мероприятиям:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Терней Тернейского муниципального округа -1 038 362,86 руб. с ответственного исполнителя Администрация ТМО (ОЖиРИ), плановые назначения составят 696 953,01 руб.; -100 000,00 руб. с ответственного исполнителя Тернейский территориальный отдел, плановые назначения составят 400 000,00 руб.;

- ремонт моста по ул. Юбилейная в пгт. Терней Тернейского муниципального округа, добавлено финансирование в объеме 161 510,00 руб.

По основному мероприятию «Безопасность дорожного движения» финансирование увеличено на 1 199 872,86 руб., плановые назначения составят 8 555 339,76 руб. из них по мероприятиям:

- содержание пешеходных переходов и тротуаров в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа -103 390,00 руб., плановые назначения составят 866 180,00 руб.;

- содержание сети уличного освещения на дорогах общего пользования в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа +44 272,40 руб. ответственный исполнитель Администрация ТМО (ОЖиРИ), плановые назначения составят 792 279,60 руб.; +19 119,00 руб. ответственный исполнитель Пластунский тер. отдел, плановые назначения составят 324 119,00 руб.;

- содержание и ремонт сети уличного освещения на дорогах общего пользования в пгт. Терней (ул. Партизанская), в населенных пунктах Тернейского муниципального округа +54 708,82 руб. ответственный исполнитель Администрация ТМО (ОЖиРИ), плановые назначения составят 709 588,82 руб.;

- содержание уличного освещения на территории Тернейского муниципального округа +165 760,00 руб. ответственный исполнитель Самаргинский территориальный отдел, плановые назначения составят 365 760,00 руб.; +534 669,82 руб. ответственный исполнитель Светлинский территориальный отдел, плановые назначения составят 684 669,82 руб.; +484 732,82 руб. добавлен новый ответственный исполнитель Тернейский территориальный отдел, плановые назначения составят 484 732,82 руб.

Изменения по Программе представлены в таблице 1.

Таблица 1 (руб.)

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Проект программы | Паспорт постановления | Отклонение проекта от паспорта (3-4) +,- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Основное мероприятие: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 14 395 009,12 | 14 295 009,12 | +100 000,00 |
| 1.5 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Малая Кема ТМО | Тернейский тер. отдел | 200 000,00 | 100 000,00 | +100 000,00 |
| 2. Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 145 234 555,96 | 146 534 428,82 | -1 299 872,86 |
| МБ |  | 11 322 273,02 | 12 622 145,88 | -1 299 872,86 |
| КБ |  | 133 912 282,94 | 133 912 282,94 | 0,00 |
| 2.22 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Терней ТМО | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 696 953,01 | 1 735 315,87 | -1 038 362,86 |
|  | Тернейский тер. отдел | 400 000,00 | 500 000,00 | -100 000,00 |
| 2.35 Ремонт моста по ул. Юбилейная в пгт. Терней ТМО | Тернейский тер. отдел | 0,00 | 161 510,00 | +161 510,00 |
| 3. Основное мероприятие: Безопасность дорожного движения | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 8 555 339,76 | 7 355 466,90 | +1 199 872,86 |
| 3.3 Содержание пешеходных переходов и тротуаров в пгт. Пластун ТМО | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 866 180,00 | 969 570,00 | -103 390,00 |
| 3.4 Содержание сети уличного освещения на дорогах общего пользования в пгт. Пластун ТМО | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 792 279,60 | 748 007,20 | +44 272,40 |
|  | Пластунский тер. отдел | 324 119,00 | 305 000,00 | +19 119,00 |
| 3.5 Содержание и ремонт сети уличного освещения на дорогах общего пользования в пгт. Терней (ул. Партизанская), в населенных пунктах ТМО | Администрация ТМО (ОЖиРИ) | 709 588,82 | 654 880,00 | +54 708,82 |
| 3.13 Содержание уличного освещения на территории ТМО | Самаргинский тер. отдел | 365 760,00 | 200 000,00 | +165 760,00 |
|  | Светлинский тер. отдел | 684 669,82 | 150 000,00 | +534 669,82 |
|  | *Тернейский тер. отдел | 484 732,82 | 0,00 | +484 732,82 |
| ИТОГО ИЗМЕНЕНИЙ: |  |  |  | 0,00 |

* ответственный исполнитель по мероприятию, ранее не предусмотренный в паспорте Программы

Анализ ресурсного обеспечения показал, Решением о бюджете, на исполнение программы в 2023 году утвержден объем бюджетных ассигнований в размере 168 184 904,84 руб., в том числе за счет средств местного бюджета 34 272 621,90 руб., за счет средств краевого бюджета 133 912 282,94 руб., следовательно, Программа финансово обеспечена в полном объеме.

Выводы, предложения.

Представленный проект постановления администрации Тернейского округа соответствует целям решения вопросов местного значения и полномочиям, определенным Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Принятие данного проекта не потребует дополнительного финансирования в 2023 году. Контрольно-счетная комиссия считает изменения, вносимые в Программу, не противоречат действующему законодательству.

| Председатель Контрольно-счетной комиссии Тернейского муниципального округа | О.С. Тарасова |
| --- | --- |
| Ведущий инспектор Контрольно-счетной комиссии Тернейского муниципального округа | В.А. Евстифеева |