|  |
| --- |
| Приложение № 4  к постановлению администрации  Тернейского муниципального округа  от 02.08.2024 № 717 |

ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, БЛАГОСУСТРАИВАЕМЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, В РАМКАХ ГОСУДАРСВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Минимальный перечень видов работ | | | | Срок выполнения работ | Примечания |
| ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |
| 1 | пгт Пластун, ул. Лермонтова, д. 10 | да | да | да | да | 2018 | Исполнено в 2018 г. |
| 2 | пгт Пластун, ул. Третий квартал, д. 7 | да | да | да | да | 2026 |  |
| 3 | пгт Пластун, ул. Пушкина, д. 3 | да | да | да | да | 2020 | Исполнено в 2020 г. |
| 4 | пгт Пластун, ул. Лермонтова, д. 13 | да | да | да | да | 2025 | Исполнено в 2024 г. |
| 5 | пгт Пластун, ул. Третий квартал, д. 3 | да | да | да | да | 2018 | Исполнено в 2018 г. |
| 6 | пгт Пластун, ул. Третий квартал, д. 9 | да | да | да | да | 2022 | Исполнено в 2022 г. |
| 7 | пгт Пластун, ул. Третий квартал, д. 10 | да | да | да | да | 2022 | Исполнено в 2022 г. |
| 8 | пгт Пластун, ул. Третий квартал, д. 4 | да | да | да | да | 2023 | Исполнено в 2023 г. |
| 9 | пгт Пластун, ул. Третий квартал, д. 8 | да | да | да | да | 2026 | Исполнено в 2024 г. |
| 10 | пгт Пластун, ул. Первый квартал, д. 4 | да | да | да | да | 2025 | Исполнено в 2019 г. |
| 11 | пгт Пластун, ул. Первый квартал, д. 2 | да | да | да | да | 2019 | Исполнено в 2019 г. |
| 12 | пгт Пластун, ул. Первый квартал, д. 3 | да | да | да | да | 2025 | Исполнено в 2019 г. |
| 13 | пгт Пластун, ул. Лермонтова, д. 6 | да | да | да | да | 2024 | Исполнено в 2024 г. |
| 14 | пгт Пластун, ул. Лермонтова, д. 8 | нет | да | да | да | 2021 | Исполнено в 2021 г. |
| 15 | пгт Пластун, ул. Лермонтова, д. 12 | да | да | да | да | 2024 | Исполнено в 2024 г. |
| 16 | пгт Пластун, ул. Лермонтова, д. 14 | да | да | да | да | 2019 | Исполнено в 2019 г. |
| 17 | пгт Пластун, ул. Пушкина, д. 5А | да | да | да | да | 2025 |  |
| 18 | пгт Пластун, ул. Пушкина, д. 5Б | да | да | да | да | 2025 |  |
| 19 | пгт Пластун, ул. Пушкина, д. 5В | да | да | да | да | 2025 |  |
| 20 | пгт Терней, ул. Комсомольская, д. 18А | нет | да | да | да | 2021 | Исполнено в 2021 г. |
| 21 | пгт Терней, ул. Юбилейная, д. 2А | да | да | да | да | 2021 | Исполнено в 2021 г. |
| 22 | пгт Терней, ул. Юбилейная д. 1Б | да | да | да | да | 2021 | Исполнено в 2021 г. |
| 23 | пгт Терней, ул. Тернейская, д. 8 | нет | да | да | да | 2021 | Исполнено в 2021 г. |
| 24 | пгт Терней, ул. Комсомольская, д. 5 | нет | да | да | да | 2021 | Исполнено в 2021 г. |
| 25 | пгт Терней, ул. Комсомольская, д. 2 | нет | да | да | да | 2026 |  |
| 26 | пгт Терней, ул. Комсомольская, д. 4 | нет | да | да | да | 2026 |  |
| 27 | пгт Терней, ул. Комсомольская, д. 6 | нет | да | да | да | 2026 |  |
| 28 | пгт Терней, ул. Комсомольская, д. 18 | нет | да | да | да | 2027 |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к постановлению администрации  Тернейского муниципального округа  от 02.08.2024 № 717 |

ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, БЛАГОСУСТРАИВАЕМЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, В РАМКАХ ГОСУДАРСВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Минимальный перечень видов работ | | | | Срок выполнения работ |
| ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |
| 1 | пгт. Пластун, ул. Лермонтова, д. 6 | да | да | да | да | 2024 |
| 2 | пгт. Пластун, ул. Лермонтова, д. 12 | да | да | да | да | 2024 |
| 3 | пгт. Пластун, ул. Лермонтова, д. 13 | да | да | да | да | 2024 |
| 4 | пгт. Пластун, ул. Третий квартал, д. 8 | да | да | да | да | 2024 |

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к постановлению администрации  Тернейского муниципального округа  от 02.08.2024 № 717 |

ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, БЛАГОСУСТРАИВАЕМЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, В РАМКАХ ГОСУДАРСВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Минимальный перечень видов работ | | | | Срок выполнения работ |
| ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |
| 1 | пгт. Пластун, ул. Пушкина, 5А | да | да | да | да | 2025 |
| 2 | пгт. Пластун, ул. Пушкина, 5Б | да | да | да | да | 2025 |
| 3 | пгт. Пластун, ул. Пушкина, 5В | да | да | да | да | 2025 |

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к постановлению администрации  Тернейского муниципального округа  от 02.08.2024 № 717 |

ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, БЛАГОСУСТРАИВАЕМЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, В РАМКАХ ГОСУДАРСВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

на 2026 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Минимальный перечень видов работ | | | | Срок выполнения работ |
| ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |
| 1 | пгт. Пластун, ул. Третий квартал, д. 3 | да | да | да | да | 2026 |
| 2 | пгт. Терней, ул. Комсомольская, д. 2 | да | да | да | да | 2026 |
| 3 | пгт. Терней, ул. Комсомольская, д. 4 | да | да | да | да | 2026 |
| 4 | пгт. Терней, ул. Комсомольская, д. 6 | да | да | да | да | 2026 |

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к постановлению администрации  Тернейского муниципального округа  от 02.08.2024 № 717 |

ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, БЛАГОСУСТРАИВАЕМЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, В РАМКАХ ГОСУДАРСВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

на 2027 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Минимальный перечень видов работ | | | | Срок выполнения работ |
| ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |
| 1 | пгт. Пластун, ул. Третий квартал, д. 7 | да | да | да | да | 2027 |
| 2 | пгт. Пластун, ул. Пушкина, д. 3 | да | да | да | да | 2027 |
| 3 | пгт. Терней, ул. Комсомольская, д. 18 | да | да | да | да | 2027 |