АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2025 года                               пгт. Терней                                             № 63

О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тернейского муниципального округа к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов

На основании Устава Тернейского муниципального округа, с целью обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства округа к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов, администрация Тернейского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать окружной штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2025-2026 годов, утвердить его состав (прилагается).

2. Создать комиссию:

- по оценке готовности организаций, к работе в отопительный сезон 
2025/2026 года для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей (в состав комиссий включить (по согласованию) представителей Дальневосточного управления Ростехнадзора и государственной жилищной инспекции Приморского края).

3. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до 01 сентября 2025 года – в размере 80 процентов от плановых объёмов работ;

- до 01 октября 2025 года – полная готовность к началу отопительного сезона.

4. Отделу жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации Тернейского муниципального округа (Баля):

4.1. Обеспечить оперативный контроль:

- за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства Тернейского муниципального округа к отопительному сезону 2025-2026 годов;

- за накоплением топлива на источниках теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства округа.

4.2. Организовать на территории Тернейского муниципального округа:

- заготовку, накопление топлива для нужд ЖКХ до 01 октября 2025 года в необходимых объёмах;

- надёжное теплоснабжение потребителей, в том числе принятия мер по организации теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств, либо отказа, указанных организаций от исполнения своих обязательств;

- выполнение требований, установленных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», (далее – Приказ) и осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих и теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному сезону.

4.3. Обеспечить получение паспортов готовности согласно форм, утвержденных Приказом:

а) жилищного фонда – до 15 сентября 2025 года, объектов социального назначения - до 15 сентября 2024 года;

б) организаций – до 01 ноября 2025 года; Тернейского муниципального округа - до 15 ноября 2025 года.

4.4. Обеспечить предоставление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края в установленные сроки информации:

а) о ходе подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2025 года по 15 ноября 2025 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

б) о ходе прохождения отопительного сезона 2025-2026 годов по состоянию на 01 декабря 2025 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

в) о ходе прохождения отопительного сезона 2025-2026 годов в период с 01 декабря 2025 по 01 апреля 2025 в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчётного месяца;

г) о проделанной работе по установке приборов контроля и учёта энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до 2 числа месяца, следующего за отчётным периодом, по установленной форме.

4.5. Предоставить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов энерго- и теплоснабжающих    организаций, теплоисточников, жилых домов в соответствии со сроками, указанными в пункте 4.3 настоящего постановления.

4.6. Разработать и утвердить в срок до 01 сентября 2025 года муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло -, электро -, топливо -, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов, предоставить копию данного правового акта в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края.

4.7. Определить расчетами и утвердить в срок до 01 сентября 2025 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов. Расчеты предоставить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края.

4.8. Утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей до 01 сентября 2025 года.

4.9. До 01 июля 2025 года актуализировать программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Отчет о проделанной работе направлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края согласно формам, утверждённым приказом Минстроя России от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 01 января 2025 года и далее ежемесячно.

5. Отделу земельных и имущественных отношений администрации Тернейского муниципального округа (Новожилова):

5.1. Провести мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признания права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации. Отчет о проделанной работе направлять в отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации ТМО до 10 августа 2025 года.

5.2. При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2025/2026 года предусмотреть мероприятия по увеличению надёжности сетей и оборудования, направить необходимый объем средств на ремонт, модернизацию и реконструкцию жилищно-коммунального хозяйства.

5.2. До 01 мая 2025 года утвердить или актуализировать графики передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий, управление которыми признано неэффективным. Отчёт о проделанной работе направлять в отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации ТМО Приморского края согласно формам, утверждённым приказом Минстроя России от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 01 января 2025 года и далее ежемесячно.

6. Рекомендовать руководителям тепло -, электро -, водоснабжающих организаций всех форм собственности:

6.1. Обеспечить:

- необходимый объем средств на ремонт, модернизацию и реконструкцию жилищно-коммунального хозяйства

-предоставить в отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации Тернейского муниципального округа ремонтные программы по подготовке к отопительному сезону 2025/2026 в срок до 01 апреля 2025 года. Отчет по исполнению ремонтных программ предоставить в срок до 10 октября 2025 года

- подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики к отопительному сезону 2025-2026 годов в установленные сроки;

- отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2025-2026 годов;

- устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности предприятия, теплоисточников, энергоисточников (дизельных электростанций);

- заготовку, накопление топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства до 01 октября 2025 года в необходимых объемах;

- ежемесячное представление в отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации Тернейского муниципального округа отчетов о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

- накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах энергосетевого хозяйства к 15 октября 2025 года;

- личный контроль за разработкой мероприятий по экономии топливных                   ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных и дизельных электростанциях.

6.2. Разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение.

6.3. Уделять особое внимание завозу качественного топлива на объекты тепло-, энергообеспечения Тернейского муниципального округа и своевременно производить оплату за поставляемое топливо.

7. Контроль за своевременной и качественной подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства Тернейского муниципального округа к отопительному сезону 2025-2026 годов возложить на заместителя главы администрации Тернейского муниципального округа Максимова Д.А.

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тернейского муниципального округа                                          С.Н. Наумкин

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Тернейского муниципального округа от 29.01.2025 № 63

СОСТАВ

окружного штаба по подготовке и прохождению

отопительного сезона 2025-2026 годов

| Глава Тернейского муниципального округа, руководитель штаба; |  |  |
| --- | --- | --- |
| заместитель главы администрации Тернейского муниципального округа, заместитель руководителя штаба; |  |  |
| заместитель главы администрации - начальник Пластунского территориального отдела администрации Тернейского муниципального округа; |  |  |
| главный врач КГБУЗ «Пластунская районная больница»; |  |  |
| директор МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун»; |  |  |
| директор МУП «Коммунальный комплекс п. Терней»; |  |  |
| Директор АО Импульс |  |  |
| начальник отдела жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации Тернейского муниципального округа; |  |  |
| начальник «Тернейского участка электроснабжения» филиала «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго»; |  |  |
| начальник АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |
| Директор ООО Норд-Прим |  |  |
| начальник Амгунского территориального отдела администрации Тернейского муниципального округа; |  |  |
| начальник Самаргинского территориального отдела администрации Тернейского муниципального округа; |  |  |
| начальник Тернейского территориального отдела администрации Тернейского муниципального округа. |  |  |
| начальник Светлинского территориального отдела администрации Тернейского муниципального округа; |  |  |
|  | Приложение №2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Тернейского муниципального округа от 25.01.2025 № 63 |  |

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности организаций, к работе в отопительный сезон 2025/2026 года для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей

Глава Тернейского муниципального округа, руководитель штаба;

заместитель главы администрации Тернейского муниципального округа, заместитель руководителя штаба;

заместитель главы администрации - начальник Пластунского территориального отдела администрации Тернейского муниципального округа;

начальник отдела жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации Тернейского муниципального округа;

представитель Дальневосточного управления Ростехнадзора (по согласованию)

Представитель государственной жилищной инспекции Приморского края (по согласованию)

главный врач КГБУЗ «Пластунская районная больница»;

директор МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун»;

директор МУП «Коммунальный комплекс п. Терней»;

Директор АО Импульс

начальник «Тернейского участка электроснабжения» филиала «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго»;

начальник АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Директор ООО Норд-Прим

начальник Амгунского территориального отдела администрации Тернейского муниципального округа;

начальник Самаргинского территориального отдела администрации Тернейского муниципального округа;

начальник Тернейского территориального отдела администрации Тернейского муниципального округа.

начальник Светлинского территориального отдела администрации Тернейского муниципального округа;